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Предварительное информирование граждан и юридических лиц о планируемой хозяйственной и иной деятельности по объекту «Реконструкция ВЛ 330 кВ Сморгонь-Лида на участке от опоры №168 до опоры №286» в Воложинском, Молодечненском районах Минской области и Ивьевском районе Гродненской области

Заказчик планируемой деятельности: Минское республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «Минскэнерго» 
Разработчик: Научно-исследовательское и проектно-изыскательское республиканское унитарное предприятие «БЕЛЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ».

Юридический адрес: 220033, г. Минск, ул. Аранская, 24 
Почтовый адрес: 220033, г. Минск, ул. Аранская, 24 
Электронный адрес: office@minskenergo.by
Телефон: (+375 17) 373-81-03 (приемная)
Факс: (+375 17) 215-21-11
Цель разработки: повышение надежности обеспечение безопасного и бесперебойного электроснабжения потребителей электроэнергии Молодечненского и Лидского энергоузлов.

План-график работ по проведению оценки воздействия на окружающую среду строительством объекта
	Разработка  программы  проведения  ОВОС 
	18.09.2023г.-29.09.2023г.

	Проведение  ОВОС  и  подготовка  отчёта  об  ОВОС
	02.10.2023г.-27.10.2023г.

	Проведение предварительного информирования граждан  и  юридических  лиц  о  планируемой  хозяйственной  и  иной  деятельности
	октябрь 2023г.-март 2024г.*

	Проведение общественных обсуждений:
на территории Республики Беларусь (в соответствии с постановлением Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  14.06.2016  № 458)
	декабрь 2023г.-апрель2024г.*


	Проведение  собрания  по  обсуждению  отчёта  об  ОВОС (в  случае  подачи  заявления  о  необходимости  проведения  собрания  по  обсуждению  отчёта  об  ОВОС)
	март 2024г.-апрель 2024г.*


	Доработка  отчёта  об  ОВОС  по  замечаниям
	март 2024г. - апрель 2024г.*

	Представление  отчёта  об  ОВОС  в  состав е предпроектной (предынвестиционной),  проектной  документации  на  государственную  экологическую  экспертизу
	апрель 2024 года *

	Принятие  решения  в  отношении  планируемой  деятельности
	1 месяц *
после получения заключения органов государственной экспертизы



*  указанные  сроки  могут  корректироваться

Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Предпроектной документацией предусматривается реконструкция участка существующей ВЛ 330 кВ Сморгонь-Лида на участке от опоры №168 до опоры №286 необходимы для повышения надежности электроснабжения потребителей Молодечненского и Лидского энергоузлов.
[bookmark: _GoBack]Реконструируемый участок ВЛ 330 кВ Сморгонь-Лида на участке от опоры №168 до опоры №286 расположен на территории Воложинского, Молодечненского районов Минской области и Ивьевского района Гродненской области.
Проектируемые электросетевые объекты предназначена для передачи электроэнергии потребителям Лидсккого энергоузла от ПС 330 кВ «Сморгонь» расположенной в Сморгонском районе Гродненской области на ПС 330 кВ «Лида» в Лидском районе Гродненской области. 
Согласно проектным решениям на данном объекте предусмотрены следующие виды работ по реконструкции участка ВЛ 330 кВ Сморгонь-Лида:
- демонтаж провода 3х2хАС 300/39 и троса 2хТК-70 с последующим монтажом нового провода 3х2 АС300/39 и нового троса 2х ГТК 20-0/70-11,1 -длиной 37,41 км. В том числе предусматривается вынос участков трассы в трех местах в связи с устранением горизонтальных негабаритов при пересечении с автодорогами, принадлежащими КУП «Минскоблдорстрой».
- перемонтаж существующего провода 3х2хАС300/39 и троса 2хТК-70 , длиной 0,69 км. 
- ремонт и выправка существующих опор, замена дефектных опор на новые, а также замена и установка дополнительных опор по технологическим причинам (устранение негабаритов при пересечении с автодорогами и другими инженерными сооружениями, а также устранение негабаритов до поверхности земли и др.).
- расширение существующей просеки в соответствии с требованиями ТКП 339-2022 (33240).
Рассматриваемые альтернативные варианты
Реконструируемый участок ВЛ 330 кВ Сморгонь-Лида на участке от опоры №168 до опоры №286 расположен на территории Воложинского, Молодечненского районов Минской области и Ивьевского района Гродненской области.
В предпроектной документации рассматривались виды работ по существующему варианту прохождения трассы ВЛ 330 кВ Сморгонь-Лида на участке от опоры №168 до опоры №286.
Также в качестве альтернативного варианта может быть предложена «нулевая» альтернатива – отказ от планируемой деятельности (отказ от реализации проектных решений). Данное решение снижает надежность электроснабжения подстанций и потребителей Лидского энергоузла.

