ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ О ПЛАНИРУЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
по объекту «Техническая модернизация участка изготовления смазки разделительной для форм ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/1, вблизи п. Чисть»

Сведения о заказчике
Заказчиком планируемой деятельности является Открытое акционерное общество "Управляющая компания холдинга "Забудова". Юридический адрес: 222321, Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/1, вблизи п. Чисть, тел/факс 8 017 6 724-724, электронная почта: oot_zabudova@tut.by.
Разработчик отчета об ОВОС – Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭкоЭдженси» (ООО «ЭкоЭдженси»). Юридический адрес: Республика Беларусь, 2200028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 176,пом.11. Почтовый адрес: Республика Беларусь, 2200028, г. Минск, ул. Маяковского, д. 176,пом.11. Тел. +375 (17) 351 00 98, +375 (33) 393 36 33, email: ecoagency@mail.ru.
Цель разработки: снижение себестоимости производства смазки разделительной для форм, путем замены индустриальных масел отработанными маслами (масла синтетические и минеральные отработанные: моторные, дизельные, индустриальные), использование отработанных масел как вторичное сырье.
ПЛАН-ГРАФИК РАБОТ
	Разработка  программы  проведения  ОВОС 
	01.03.2024 по 22.03.2024

	Проведение ОВОС и подготовка отчёта об ОВОС
	01.04.2024 г. -26.04.2024 г.

	Проведение предварительного информирования граждан  и  юридических  лиц  о  планируемой  хозяйственной  и  иной  деятельности
	май 2024 г.

	Проведение общественных обсуждений:
на территории Республики Беларусь (в соответствии с постановлением Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  14.06.2016  № 458)
	май 2024 г.- июнь 2024г.*

	Проведение  собрания  по  обсуждению  отчёта  об  ОВОС (в  случае  подачи  заявления  о  необходимости  проведения  собрания  по  обсуждению  отчёта  об  ОВОС)
	июнь 2024 г-июль 2024г.*

	Доработка  отчёта  об  ОВОС  по  замечаниям
	июнь 2024 - июль 2024г.*

	Представление  отчёта  об  ОВОС  в  состав е предпроектной (предынвестиционной),  проектной  документации  на  государственную  экологическую  экспертизу
	июль-август 2024 г.*

	Принятие  решения  в  отношении  планируемой  деятельности
	[bookmark: _GoBack]1 месяц *
после получения заключения органов государственной экспертизы


*  указанные сроки могут корректироваться
Сведения о планируемой деятельности и альтернативных вариантах ее размещения и (или) реализации
Проектом предусматривается «Техническая модернизация участка изготовления смазки разделительной для форм ОАО "Управляющая компания холдинга "Забудова", Минская обл., Молодечненский р-н, Чистинский с/с, 1/1, вблизи п. Чисть».
Проектными решениями предлагается техническая модернизация участка изготовления смазки разделительной для форм, которая заключается в установке дополнительного оборудования (масляного насоса и емкости для отработанного масла) для возможности частичного добавления отработанных масел взамен масла индустриального, применяемого при производстве смазки разделительной для форм. Смазка разделительная для форм будет производится при смешивании следующих компонентов: масло индустриальное, отработанные масла (масла синтетические и минеральные отработанные: моторные, дизельные, индустриальные) раствор мыла хозяйственного, вода.
В качестве альтернативных вариантов размещения планируемой деятельности рассмотрены следующие:
I вариант. Техническая модернизация участка изготовления смазки разделительной для форм в соответствии с проектными решениями в пределах существующего производственного цеха.
II вариант. Строительство нового цеха в рамках действующей производственной площадки. 
III вариант. Нулевая альтернатива – отказ от планируемой хозяйственной деятельности.
